Projektdefinition für Auftraggeber

HTBLA Perg

Projektteam

Autor:

Version: 0.1

Inhaltsverzeichnis

1	Hintergrund	2

2	Ziele	3

2.1	Geschäftsziele	3

2.2	Ziele des Projekts	3

2.3	Erfolgskriterien des Projekts	3

3	Leistungsumfang	4

3.1	Leistungsumfang hinsichtlich der Geschäftsprozesse	4

3.2	Leistungsumfang hinsichtlich der Organisation	4

3.3	Leistungsumfang hinsichtlich der Lokationen	4

3.4	Leistungsumfang hinsichtlich der Applikationen	5

3.5	Leistungsumfang hinsichtlich der Technologie	5

3.6	Leistungsumfang hinsichtlich der Daten	5

4	Liefererumfang	6

5	Vorgehensweise	7

5.1	Methodisch-technischer Ansatz	8

5.2	Projektmanagement-Ansatz	9

5.2.1	Projektmeilensteine /-plan	9

5.2.2	Projektorganisation	9

5.2.3	Verfahren zur Projektfortschrittskontrolle	9

5.2.4	Projektkommunikation und -berichtswesen	9

5.2.5	Problem- und Fehlermanagement	9

5.2.6	Change Control Verfahren	9

5.2.7	Abnahmeverfahren	9

6	Risiken u. Maßnahmenkatalog	10

7	Annahmen	11

8	Einschränkungen	12

9	Externe Abhängigkeiten	13

10	Technische Infrastruktur	14

11	Verantwortlichkeiten des Kunden	15

12	Änderungshistorie	16

13	Unterschrift / Freigabe	16

# Auftraggeber

Daten zu Auftraggeber – Firma, Ansprechpartner, Kontaktdaten.

Ev. bereits am Deckblatt

# Hintergrund

Das Ziel ist, Sportlern und Physiotherapeuten eine einfache Möglichkeit zu geben, Muskelbelastungen zu überwachen, Ungleichgewichte zu erkennen und Fehlhaltungen frühzeitig zu identifizieren.

Die Idee entstand aus der Beobachtung, dass viele Sporttreibende keinen Überblick über ihre tatsächliche Muskelbeanspruchung haben. Eine objektive, datengestützte Auswertung soll Training und Rehabilitation effizienter und sicherer machen.

Dieser Abschnitt beschreibt das Unternehmen des Kunden im Bezug auf das Projekt. Er erklärt, warum das Projekt initiiert wurde, warum es für den Kunden wichtig ist, welche langfristigen Ziele sein Unternehmen erreichen will und welchen Beitrag das Projekt zur Gesamtstrategie leistet. Dieser Abschnitt beschreibt weiterhin im Einzelnen, welches Problem gelöst oder welches Produkt entwickelt werden soll.

# Ziele

Dieser Abschnitt beschreibt die Geschäftsstrategie des Kunden, die durch dieses Projekt unterstützt werden sollen, sowie die kritischen Funktionen, die das Projekt erarbeiten muss. Ferner wird hier festgelegt, anhand welcher quantifizierbarer Kriterien der Projekterfolg gemessen wird.

Vergleich dazu: Zieldefinition

## Geschäftsziele

- Förderung eines gesunden Trainingsverhaltens durch präzise Datenauswertung

- Bereitstellung einer modernen Lösung zur Erkennung von Fehlhaltungen und muskulären Ungleichheiten

- Demonstration technischer Kompetenz in Sensorik, Datenverarbeitung und Benutzerinterfaces

## Ziele des Projekts

- Entwicklung eines funktionierenden Prototyps, der Muskelaktivitäten in Echtzeit misst und visualisiert

- Integration mehrerer Sensoren zur parallelen Messung unterschiedlicher Muskelgruppen

- Erstellung einer intuitiven Benutzeroberfläche zur Datenanalyse

- Bestmögliche Note für das Projekt

## Erfolgskriterien des Projekts

- Messungen sind zuverlässig (Abweichung <10 %)

- Verbindung zwischen Sensor und Anwendung bleibt stabil (mind. 3 m Reichweite)

- Daten werden in Echtzeit (<0,5 s Verzögerung) übertragen

- Nutzer kann Muskelbelastungen klar visuell nachvollziehen

- Prototyp ist kompakt, leicht und angenehm zu tragen

# Leistungsumfang

Dieser Abschnitt beschreibt auch die weiter oben angesprochenen externen Einflüsse, die es zu berücksichtigen gilt, wie zum Beispiel Schnittstellen, Kundenanforderungen and extern vorgegebene Richtlinien.

## Leistungsumfang hinsichtlich der Geschäftsprozesse

Geschäftsprozesse - ~fachliche Abläufe

| In Scope | Out of scope |
| --- | --- |
| Muskelaktivität direkt am Handy sehen |  |

Am besten beschreiben in Form von UserStories (aus SCRUM)

…„Als <Rolle> will ich <Funktionalität>, um <Geschäftswert>.“, z.B.

- „Als Systemadministrator will ich die Stammdaten der Vereinsmitglieder konfigurieren können, damit ich jederzeit aktuelle Vereinsmitgliederdaten besitze und Serien-eMails versenden kann“

- „Als Kunde will ich sehen können, welche Pizza welchen Preis hat.“

Wenn notwendig: Infrastruktur-Stories mit E2E-Sicht verbinden, z.B.

- „Wenn ich als Kunde die URL htl-perg.ac.at aufrufe, sehe ich die Homepage der HTL Perg mit aktuellen News, und den Menüeinträgen zu weiteren Funktionalitäten“

## Leistungsumfang hinsichtlich der Organisation

Organisation - ~Abteilungen / Personengruppen, die mit der Anwendung arbeiten werden

| In Scope | Out of scope |
| --- | --- |
| Versionenverwaltung via Git | Wöchentliche Meetings |
| Konsistentes Benennungsschema | Minuten-Genaue Zeiterfassung |
| Regelmäßige Meetings |  |

## Leistungsumfang hinsichtlich der Lokationen

Lokationen - ~Standorte, Web/mobile

| In Scope | Out of scope |
| --- | --- |
| Testbetrieb an der HTL | Integration in Fitnessstudios |

## Leistungsumfang hinsichtlich der Applikationen

Applikationen – InScope – die zu erstellende Anwendung; Schnittstellen zu anderen Programmen;

| In Scope | Out of scope |
| --- | --- |
| Webanwendung | Desktopapplikation |
| Kommunikation via Bluetooth |  |

## Leistungsumfang hinsichtlich der Technologie

Technologien – Plattformen, Mobile (android, iOS, ..)

| In Scope | Out of scope |
| --- | --- |
| Python zur Datenverarbeitung | Medizinische Sensoren |
| 3 Sensoren pro Muskel | Arduino |
| Kompaktes und Tragbares design |  |
| Batterie für mind. 3h Laufzeit |  |
| Raspberry Pi / ESP32, EMG-Sensoren |  |

## Leistungsumfang hinsichtlich der Daten

Kernentitäten, die verarbeitet werden / nicht betrachtet werden; auch Datenimporte /schnittstellen

| In Scope | Out of scope |
| --- | --- |
| Klare, Rauschfreie Daten | Körpertemperatur, Blutdruck |
| Intuitive Darstellung der Daten |  |
| Vitaldaten (Puls) |  |

# Liefererumfang

In diesem Abschnitt werden die Projektergebnisse aufgelistet, die dem Auftraggeber im Zuge des Projekts zu liefern sind.

- Funktioierender Prototyp mit mind. 3 Sensoren

- Visualisierungssoftware zur Live-Darstellung

- Dokumentation und Präsentation

- Testbericht mit Messergebnissen

- Installations- und Benutzerhandbuch

Zusätzlich können Meilensteine für die einzelnen Bestandteile des Lieferumfangs angegeben werden.

# Vorgehensweise

Hier wird ein Überblick über den Projektansatz und die Projektabwicklung gegeben.
 Wahlweise kann eine Beschreibung der Projektaktivitäten erfolgen.

Die darauf folgenden Abschnitte beschreiben methodisch-technische Aspekte des Projekts sowie die Grundzüge des geplanten Projektmanagements.

## Methodisch-technischer Ansatz

- Entwicklungsprozess nach SCRUM mit wöchentlichen Sprints

- Fokus auf Prototyping und iterative Verbesserung

- Nutzung von Versionskontrolle, Testphasen und Code-Reviews

## Projektmanagement-Ansatz

- Meilensteine:

- M1: Konzept und Hardwareauswahl (Dez 2025)

- M2: Datenerfassung funktioniert (Feb 2026)

- M3: Datenübertragung und Visualisierung (Apr 2026)

- M4: Endabnahme und Präsentation (Juni 2026)

- Fortschrittskontrolle über Zeiterfassung und Git-History

- Kommunikation über Discord & regelmäßige Meetings

### Projektorganisation

### Problem- und Fehlermanagement

### Change Control Verfahren

### Abnahmeverfahren

# Risiken u. Maßnahmenkatalog

Bei der Ermittlung der Risiken sind im Wesentlichen drei Schritte zu berücksichtigen:

- Benennen der Hauptrisiken

- Analysieren der Hauptrisiken

- Definition/Verfolgen von Risikominderungsmaßnahmen

Nachdem im ersten Schritt die Hauptrisiken identifiziert wurden, sind im darauf folgenden zweiten Schritt die Hauptrisiken zu analysieren und zu bewerten. Anschließend sind im dritten Schritt Maßnahmen zur Risikominderung zu definieren ('Risikomanagement' )

Eine Arbeitssitzung mit den wichtigsten Mitarbeitern des Projektteams und anderen, erfahrenen Kollegen ist der ideale Weg, um Risiken zu erkennen. Hilfreich ist hierbei die Nutzung der Technik des Brainstormings, um alle wichtigen Aspekte des Projekts zu beleuchten und mögliche Fehlentwicklungen frühzeitig mit ins Kalkül einzubeziehen.

Festlegung in einem eigenem RM-Plan (XLS) wäre BESSER!

| Risikoinventar mit Risikobewertung |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Risikobezeichnung | Datum d. Identifizierung | Auswirkungen auf K,T,Q | Wahrscheinl. Eintrittsdatum | Erste Warnzeichen eines möglichen Eintretens | Risiko Wahrscheinlichkeit (%) | Risiko Priorität |
|  | Mögliche Stromschläge bei schlechter Isolierung | 13.11.25 |  | - | Netzteil sieht suspekt aus | 5% | 10 |
|  | Beschädigung der Hardware | 13.11.25 |  | - |  | 40% | 8 |
|  | Allergische Reaktion auf Elektrodenflüssigkeit | 13.11.25 |  | sofort | Leichtes Jucken | < 5% | 5 |
|  | Sensoren liefern verrauschte Daten | 20.11. |  | - | Sofort identifizierbar | 40% | 7 |

| Massnahmenkatalog zur Risikoreduktion |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Risiko Nr | Massnahmenbezeichnung | Verantwortlich | Mitwirkung | Datum bis | Status | Bemerkung |
|  | 1 | Genaues Überprüfen der isolierung / Testen unter niedriger Spannung | Tobias | Noah, WIlliam |  |  | Sofortige Überprüfung bei Ankommen der Hardware |
|  | 2 | Vorsichtiger Umgang | Jeder |  |  |  |  |
|  | 4 | Signalfilter / andere Sensoren | Tobias | Noah |  |  |  |

# Annahmen

Annahmen sind Grundlage für Entscheidungen, die gefällt werden müssen, bevor das Projekt begonnen werden kann.

Einschränkungen für die Projektabwicklung können sich aus der Gesetzgebung, aus politischen, wirtschaftlichen oder technischen Gegebenheiten sowie aus zahlreichen anderen auftragnehmer- wie auftraggeberseitigen Rahmenbedingungen ergeben. Auch zur besseren Beurteilung der Annahmen und Randbedingungen ist eine enge Abstimmung mit dem Kunden erforderlich.

Bei der Beurteilung von Annahmen und Einschränkungen ist wie folgt vorzugehen:

- Identifikation und Dokumentation der zwischen dem eigenen Management und Vertretern des Kunden getroffenen Annahmen:

(z.B. zu  Projektkosten, -verantwortung und -abnahmekriterien.).

- Sichtung und Erörterung möglicher Einschränkungen:

(z.B. Probleme mit der Unterbringung des Projektteams, unzureichender Zugang zu den Mitarbeitern des Kunden oder vertragliche Verpflichtungen wie z. B. knappe Liefertermine und nicht ausreichende Budgets. Zeitliche Einschränkungen - bedingt durch den Vertrag, durch Geschäftszyklen des Kunden, durch die Lieferung von technischer Infrastruktur oder durch die Verfügbarkeit von Mitarbeitern - sind im Vorfeld zu identifizieren. Weiters sind die Faktoren zu bestimmen, die den Aktionsradius des Projektteams beeinflussen; dies sind häufig vertragliche Verpflichtungen wie z. B. Liefertermine und Budgets. Informationen dieser Art sind als Randbedingungen zu dokumentieren.

- Definition der Verantwortungsbereiche und Mitwirkungsleistungen des Kunden; Beispiele:

- Verantwortlichkeit für den Projekteinsatzort, die technische Infrastruktur, Informationen oder Zulieferungen

- Prüfung von Projektergebnissen innerhalb eines festgelegten Zeitrahmens

- Teilnahme an Meetings, Workshops

Falls externe Abhängigkeiten (z. B. projektkritisches Know-how liegt teilweise bei einem Subunternehmer) bestehen, ist zu prüfen, ob diese ggf. den Projektfortschritt blockieren können. Auch Informationen über solche Abhängigkeiten sind in der Projektdefinition im Abschnitt 'Externe Abhängigkeiten' zu dokumentieren.

Abschließend ist zu überprüfen, ob sich aus den ermittelten Annahmen und Einschränkungen neue Risiken ergeben können.

Gegebenenfalls sind Risikominderungsmaßnahmen für solche neuen Risiken zu erarbeiten und diesbezügliche Ergebnisse zu dokumentieren. Der Risikomanagementplan ist entsprechend zu aktualisieren.

| Annahme | Kritikalität |
| --- | --- |
| Verfügbarkeit der Notwendigen Hardware zu fairen Preisen | Ohne die Hardware ist das Projekt nicht durchführbar |

# Einschränkungen

# Externe Abhängigkeiten

# Technische Infrastruktur

# Verantwortlichkeiten des Kunden

Hier wird beschrieben, welche Rolle der Auftraggeber im Projekt spielen wird. Dazu gehören insbesondere die von Mitarbeitern des Auftraggebers zu erfüllenden Aufgaben und die genaue Beschreibung der darüber hinaus vom Kunden ein

# Änderungshistorie

| Datum | Version | Autor | Änderung |
| --- | --- | --- | --- |
| 07.11.2020 | 0.11 | Ch. Reisinger | Erläuterung bei Leistungsumfang |
| 23.10.2019 | 0.10 | Ch. Reisinger | Erstellung der Baissdokumentvorlage |

# Unterschrift / Freigabe

Freigabe der Projektdefinition

Mit ihrer Unterschrift bestätigen Auftraggeber und Auftragnehmer die Freigabe der Projektdefinition Version x.y zur Umsetzung.

| Auftraggeber | Auftragnehmer |
| --- | --- |
| Datum | Datum |