# CM-Plan

## Ablagestruktur

- Organisatorisches

  - Projektdefinition

  - PSP

  - Aufwandschätzung

  - CM-Plan

- Dokumentation / Protokolle

  - Meetings

- Fotos

- Software

- Hardware

- Datenbank

- Sonstiges

## Namensschema

- Für Dokumente bei Fertigstellung: [Titel]_V[Versionsnummer]_Final.xxxx

- Für Dokumente bei Qualitätssicherung: [Titel]_V[Versionsnummer]_QS.xxxx

- Für Dokumente in Arbeit: [Titel]_V[Versionsnummer]_Partial.xxxx

- Für Berichte: Bericht_[Thema]_[yyyy]_[mm]_[dd].docx

- Für Protokolle: I/A_[yyyy]_[mm]_[dd].docx

I => Internes Meeting

A => Meeting mit Auftraggeber

Versionsnummer Format in [Major-version].[Minor-verion]

## Dokumentenstadien

- In Arbeit (Partial): Das Dokument wird noch bearbeitet und ist unvollständig

- In Qualitätssicherung (QS): Das Dokument wird von einem anderen Mitglied kontrolliert und überprüft.

- Fertiggestellt (Final): Das Dokument ist für diese Version fertiggestellt.

## Allgemeines

- Alle Dokumente werden im Format ab MS-Office 2007 (.docx, .xlsx) gespeichert.

- Dateinamen dürfen keine Leerzeichen und Umlaute enthalten, d.h. ä = ae, ü = ue, ß = ss, usw.

- Jedes Dokument muss mit einer Vorlage erstellt werden.

- Datensicherung erfolgt wöchentlich mittels Tortoise.

- In jedem Dokument/Vorlage ist ein Änderungsverzeichnis enthalten und bei Änderungen zu aktualisieren.

- Bei jeder Version ist ein neues Dokument anzulegen.

- Zur Zeitplanerstellung wird Gantt-Project benutzt

## Versionisierung

- 0.1  noch in Arbeit

  - Erhöhung der Sekundärzahl erfolgt bei jeglicher Änderung

- 1.0  Fertiggestellt

  - Erhöhung der Sekundärzahl bei jeder Änderung

- ] 1.0

  - Erhöhung der Primärzahl bei gravierender Änderung (z.B. Änderung der Rahmenbedingungen)

## Software-Versionisierung

Die SW-Versionisierung wird im Eclipse mit dem Plug-In Subclipse, über das SVN-Repository des Projektes versionisiert.

| ## Änderungsverzeichnis |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum | Bearbeiter | Änderungen |
| 13.01.2011 | Fabio König | Veränderung bei der Versionisierung, Ablagestruktur und Change Control |
| 03.02.2011 | FK | Veränderung der Ablagestruktur, Allgemeines |
| 10.02.2011 | FK | Veränderung der Ablagestruktur |
| 17.02.2011 | FK | Veränderung der Ablagestruktur |
| 01.03.2011 | DY | Veränderung der Ablagestruktur |
| 16.06.2011 | FK | Software hinzufügen |