# Checkliste ‚Projekt Start-up’

| Zweck: Planungsgrundlagen und damit den realistische Planung sicherstellen, gemeinsames Projektverständnis und Informationsgrad sichern |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekt: | Muscle ON |  |  |
| Projektleiter: | Tobias Winkler | Erstellt von: | Tobias Winkler |

Vorgehensschema der Erstellung des Projektplanes:

| Aufgabe | Zu erledigen von | Datum |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Physische Infrastruktur |  |  |  |
| PC-Arbeitsplatz |  |  |  |
| Server-Projektspace |  |  |  |
| Netzaufbau und Netzsicherheit |  |  |  |
| Sonstige Arbeitsumgebung |  |  |  |
| Sonstige Arbeitsmittel |  |  |  |
| Projektmanagement-Infrastruktur (Projektdefinition) |  |  |  |
| Projektgrundlagen Leistungsbeschreibung (HoC, In-/Out-Of-Scope) |  |  |  |
| Projektvorgehensmethodik Vorgehensmodell (Phasen mit Ergebnissen) |  |  |  |
| Projektplan/-verfolgung Grober Projektplan (GANNT) Projektstrukturplan (PSP) Meilensteinliste Verfahren für Arbeitspaketzuteilung / - verfolgung |  |  |  |
| Projekteinzelpläne Projektmanagement-Tool Standards und Prozesse Aufgabeverteilungsplan PM-Berichtswesen |  |  |  |
| Zeiterfassung/Finanzmanagement Verfahren und Richtlinien für IST-Stundenerfassung und Ausgabenprotokollierung |  |  |  |
| Konfigurationsmanagement CM-Plan (Ablagestruktur, Namenskonv.) Verfahren und Prozeduren |  |  |  |
| Change Control Verfahren / Problem- und Fehlermanagement Verfahren Formular und Übersicht |  |  |  |
| Dokumentenmanagement Verfahren (Versionierung) (Teil des CM’s) Formularvorlagen und –Übersicht - Protokoll - Dokument - Excel-Vorlage - Ist-Stundenerfassung - Statusbericht - Notiz - Arbeitspaket (Task-Card) - ToDo-Liste Projektablage / Projekthandbuch |  |  |  |
| Kommunikations-/Berichtsmanagement Kommunikationsplan - Meetings (Art, TN, #, Inhalt) - Statusreport (Art, #, Inhalt) Verfahren und Prozeduren |  |  |  |
| Risikomanagement Risikoinventar Risikomanagementplan |  |  |  |
| Qualitätsmanagement Qualitätsplan Verfahren und Prozeduren |  |  |  |
| Abnahmemanagement Abnahmeverfahren Abnahmeformular |  |  |  |
| Projektteam/-organisation |  |  |  |
| Rollenbeschreibungen |  |  |  |
| IMV-Matrix |  |  |  |
| Projektorganisation (Organigramm) |  |  |  |
| Projektdefinition |  |  |  |
| Zusammenführung obiger Elemente zu Gesamt-Projektdefinition |  |  |  |
| Ergänzung noch offener Punkte (Annahmen, Verantwortlichkeiten des AGF, etc.) |  |  |  |